### Elaborar el Estudio de Factibilidad y el Análisis Costo-Beneficio

#### Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad del proyecto desde varias perspectivas. Debes analizar si el proyecto puede ser desarrollado con éxito, tomando en cuenta los aspectos técnicos, económicos y operativos.

Pasos para elaborar el Estudio de Factibilidad:

- Introducción al Estudio de Factibilidad:

El presente Estudio de Factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad del desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC) antes de iniciar formalmente su construcción. Este análisis permite determinar si el proyecto puede llevarse a cabo de manera exitosa desde los puntos de vista técnico, económico y operativo.

Actualmente, el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad La Huerta, enfrenta problemas relacionados con el control manual de inventarios, tales como pérdida de información, duplicidad de registros, dificultad para rastrear préstamos y ausencia de reportes confiables. Estas problemáticas justifican la necesidad de implementar un sistema automatizado que permita mejorar la administración de los recursos materiales.

- Factibilidad Técnica:

Descripción del entorno tecnológico:

El sistema SGIAC-ISC será desarrollado como una aplicación web utilizando las siguientes tecnologías:

- Lenguaje de programación: Java

- Entorno de desarrollo: VisualestudieCode

- Base de datos: MySQL

- Lenguaje de consulta: SQL

- Servidor web: Xchamp

- Navegador: Google Chrome, opera

Estas tecnologías son  las que estaremos ampliamente utilizadas, estables y cuentan con abundante documentación.

Evaluación de recursos disponibles:

El equipo de desarrollo está conformado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales con conocimientos en:

- Programación orientada a objetos

- Desarrollo web

- Bases de datos relacionales

- Modelado UML

Además, la institución cuenta con equipos de cómputo y acceso a internet suficientes para el desarrollo del sistema.

Evaluación de los requisitos técnicos:

Los requerimientos técnicos del sistema pueden ser cubiertos con la infraestructura actual de la institución, ya que:

- Se dispone de computadoras con capacidad para ejecutar NetBeans o visual estudie code

- Se cuenta con servidores institucionales o equipos que pueden fungir como servidor local.

- La base de datos MySQL puede ejecutarse sin requerimientos de hardware avanzados.

- Todos los desarrolladores del equipo cuentan con computadoras capaz de hacer todo el trabajo

Análisis de riesgos técnicos:

Uno de los riesgos técnicos es la posibilidad de fallos en la base de datos, tales como pérdida de información, registros incompletos o errores en consultas. Este riesgo será mitigado mediante la implementación de respaldos periódicos, validación de datos en los formularios y el uso adecuado de transacciones.

Otro riesgo importante es la falta de experiencia del equipo de desarrollo en algunas tecnologías específicas, lo cual podría ocasionar retrasos o errores durante la implementación. Para disminuir este riesgo, se fomentará el uso de documentación oficial, tutoriales confiables y la distribución de tareas de acuerdo con las habilidades de cada integrante.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falta de experiencia avanzada en Java | Medio | Capacitación y práctica |
| Fallos en base de datos | Medio | Respaldos periódicos |
| Incompatibilidad con navegadores | Bajo | Uso de estándares web |
| Errores de seguridad | Medio | Validaciones y cifrado |

- Factibilidad Económica:

Estimación de costos:

En cuanto a los costos de personal, el sistema será desarrollado por un equipo de estudiantes como parte de un proyecto académico, por lo que no se generarán gastos relacionados con salarios, honorarios o contratación de personal externo.

Respecto a las licencias de software, se utilizarán herramientas y tecnologías de uso libre y gratuito, tales como el lenguaje de programación Java, el entorno de desarrollo NetBeans y el gestor de base de datos MySQL, por lo que no será necesario adquirir licencias comerciales.

En relación con el hardware, el equipo de desarrollo utilizará computadoras personales propias, las cuales cumplen con los requerimientos mínimos para el desarrollo del sistema, evitando así la necesidad de adquirir nuevos equipos.

En cuanto a la infraestructura, se contempla el uso de la infraestructura existente en la institución, como red local y acceso a internet, por lo que no se generarán costos adicionales.

Finalmente, los gastos operativos se consideran mínimos, limitándose principalmente al consumo de energía eléctrica y uso de recursos ya disponibles.

| Concepto | Costo Estimado |
| --- | --- |
| Licencias de software | $0 (software libre) |
| Equipo de cómputo | $0 (existente) |
| Desarrollo (mano de obra estudiantil) | $0 |
| Servidor local | $0 |
| Capacitación básica | $Aprendizaje |
| Total aproximado | $0 MXN |

Fuentes de financiamiento:

El proyecto será desarrollado como parte de actividades académicas, utilizando recursos institucionales, por lo que no requiere inversión externa.

Evaluación del retorno de inversión (ROI):

La implementación del sistema permitirá reducir pérdidas de materiales, disminuir el uso de papel, optimizar el tiempo del personal encargado del inventario y mejorar el control de los recursos. Estos beneficios se traducen en ahorros indirectos para la institución, ya que se reduce la necesidad de reposición de materiales y se incrementa la eficiencia de los procesos.

En consecuencia, aunque el retorno no se mide exclusivamente en términos monetarios, el impacto positivo en la organización justifica ampliamente la implementación del sistema, considerándose un retorno de inversión favorable.

- Factibilidad Operativa:

Evaluación de la organización:

Si el proyecto se desarrolla conforme a lo planeado, la organización cuenta con la capacidad operativa necesaria para adoptar el Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC). La institución dispone de personal administrativo y docente con conocimientos básicos en el uso de sistemas informáticos, lo que facilita la incorporación del sistema a sus actividades diarias.

Asimismo, los procesos actuales de control de inventario y préstamo de materiales pueden adaptarse fácilmente al nuevo sistema, por lo que se considera que la adopción e implementación del SGIAC-ISC es viable desde el punto de vista operativo.

Compatibilidad con los procesos existentes:

El Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC) ha sido diseñado tomando como base los procesos actuales de la organización, tales como el registro de inventario, el préstamo de materiales y la reserva de laboratorios. El sistema no modifica de manera significativa el flujo de trabajo existente, sino que digitaliza y automatiza dichas actividades.

Por lo anterior, el sistema es compatible con los procesos actuales de la organización, facilitando su integración y reduciendo la resistencia al cambio por parte de los usuarios.

Capacitación y mantenimiento:

Para el uso adecuado del Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC) será necesaria una capacitación básica dirigida a los usuarios, la cual consistirá en una breve explicación sobre el funcionamiento general del sistema y sus principales módulos. Esta capacitación puede realizarse en una sesión corta y apoyarse con manuales o guías de usuario.

En cuanto al mantenimiento, el sistema requerirá revisiones periódicas para corregir errores, realizar respaldos de la base de datos y aplicar mejoras. Estas actividades podrán ser realizadas por personal con conocimientos básicos en sistemas o por el área correspondiente, garantizando así la correcta operación del sistema a lo largo del tiempo.

- Conclusiones del Estudio de Factibilidad:

El análisis técnico, económico y operativo demuestra que el desarrollo del SGIAC-ISC es viable. Los riesgos identificados son mínimos y pueden ser mitigados mediante capacitación, pruebas y respaldos. Por lo tanto, se recomienda continuar con el desarrollo del proyecto.

Hasta aquí mi parte Ali Grijlava

#### Análisis Costo-Beneficio

El análisis costo-beneficio es una herramienta utilizada para evaluar si los beneficios de implementar el sistema superan los costos involucrados en su desarrollo. Este análisis ayudará a tomar decisiones informadas sobre si continuar con el proyecto.

Pasos para elaborar el Análisis Costo-Beneficio:

- Introducción al Análisis Costo-Beneficio:

  - Explica brevemente el propósito del análisis, resaltando la importancia de evaluar los beneficios esperados en relación con los costos involucrados.

- Identificación de Costos:

  - Costos de desarrollo: Incluye los costos de personal (salarios, honorarios de consultores, etc.), licencias de software, equipos de hardware, y otras herramientas necesarias.

  - Costos operativos: Detalla los costos asociados con la operación del sistema, como mantenimiento, soporte técnico, costos de servidores, etc.

  - Costos indirectos: Identifica otros costos que puedan surgir indirectamente, como la capacitación de usuarios, el tiempo perdido por problemas en la implementación, etc.

- Identificación de Beneficios:

  - Beneficios tangibles: Define los beneficios directos y cuantificables que se obtendrán del sistema, como la reducción de costos operativos, la mejora en la productividad, el ahorro de tiempo, etc.

  - Beneficios intangibles: Menciona los beneficios no directamente cuantificables, como la mejora en la satisfacción del cliente, la competitividad en el mercado, la mejora en la calidad de los productos/servicios, etc.

  - Beneficios a corto, medio y largo plazo: Clasifica los beneficios según el tiempo en que se espera que se materialicen.

- Evaluación de los Costos y Beneficios:

  - Relación Costo-Beneficio: Estima la relación entre los costos y beneficios. Una forma común de hacerlo es utilizando una fórmula de relación de beneficio/costo (Beneficios totales / Costos totales).

  - Punto de equilibrio: Calcula el punto en el cual los beneficios comienzan a superar los costos, es decir, el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial.

  - Análisis de sensibilidad: Realiza un análisis para determinar cómo cambiarían los resultados si los costos o beneficios esperados fueran diferentes a los estimados inicialmente.

- Conclusiones del Análisis Costo-Beneficio:

  - Resumen general de los resultados del análisis, destacando si el sistema ofrece un retorno de inversión positivo.

  - Si el beneficio total supera al costo, justifica la continuación del proyecto.

  - Si los costos superan a los beneficios, proporciona recomendaciones sobre cómo mejorar la rentabilidad del proyecto o qué modificaciones podrían ayudar a reducir costos y aumentar beneficios.

### Consejos Generales:

- Claridad y precisión: Asegúrate de que tanto el estudio de factibilidad como el análisis costo-beneficio sean claros, precisos y bien documentados.

- Datos reales y actualizados: Usa datos reales siempre que sea posible y realiza estimaciones basadas en información confiable.

- Justificación: Justifica todas las decisiones y estimaciones realizadas en el análisis, proporcionando evidencia que respalde cada punto.

- Evaluación de riesgos: No olvides evaluar posibles riesgos financieros y operativos que puedan afectar el éxito del proyecto y cómo se planea mitigarlos.

El estudio de factibilidad y el análisis costo-beneficio son esenciales para tomar decisiones fundamentadas y garantizar que el proyecto sea viable y rentable.